УТВЕРЖДЕН:

Председатель

Контрольно-ревизионной комиссии

Совета депутатов МО «Барышский район»

___________________Т. В. Фролова

«____»____________2019года

Отчет

о результатах контрольного мероприятия

по вопросу  законности и результативности использования средств   местного бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы «Ремонт и модернизация дорожного хозяйства МО «Барышский район» на 2017-2021года» за 2018год и 9 месяцев 2019г.

1.Основание для проведения контрольного мероприятия:

План контрольных мероприятий на 2019год, Удостоверение на право проведения проверки № 05 от  02.12.2019г.

2.Цель контрольного мероприятия:

мною председателем Контрольно-ревизионной комиссии Совета депутатов МО «Барышский район» Фроловой Т.В. проведено контрольное мероприятие по вопросу законности и результативности использования средств   местного бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы «Ремонт и модернизация дорожного хозяйства МО «Барышский район» на 2017-2021года» за 2018год и 9 месяцев 2019г.

Вопросы проверки:

1. Анализ нормативного и правового обеспечения программных мероприятий.

2. Анализ запланированного и фактически выделенного в проверяемом периоде объема бюджетных средств на реализацию мероприятий программы.

3.Анализ изменений запланированного объема финансирования и их причины.

4.Оценка соответствия направлений расходования исполнителями программных мероприятий финансовых средств целям и задачам программы.

5.Проверка законности и оценка эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий.

3.Предмет контрольного мероприятия:

документальное и фактическое изучение деятельности объекта контроля по использованию средств областного бюджета Ульяновской области и бюджета МО «Барышский район», выделенных на подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание (установку дорожных знаков) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них.

4.Объект контрольного мероприятия:

администрация МО «Барышский район»

5.Проверяемый период:

2018год и 9 месяцев 2019г.

6.Срок проведения контрольного мероприятия:

с 02.12.2019г. по 18.12.2019г.

7.Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 63705,8т.руб.

8.Общая сумма нарушений составляет-10454,8тыс.руб, из них подлежит возмещению в бюджет 0т.руб.

9.Неэффективное использование средств-100,0т.руб.

Краткое описание выявленных нарушений:

1.Нарушения в ходе исполнения бюджета-1345,8т.руб

-нарушение порядка реализации муниципальной программы. Сумма нарушения-1345,8т.руб.(пункт 1.2.2 группы 1 классификатора нарушений).

2.Нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчётности — 8358,9т.руб.

-нарушение требований,предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни-8358,9т.руб.(пункт 2.2 группы 2  классификатора нарушений)- несоответствие данных, отражённых в бухгалтерском учете по учету имущества казны с фактическими данными.

3.Нарушение при осуществлении государственных (муниципальных) закупок-750,1т.руб.

-нарушение условий реализации контрактов-750,1т.руб(пункт 4.44 группы 4 классификатора нарушений)-несвоевременные расчеты по контрактам;

4.Неэффективное использование бюджетных средств-100,0т.руб.-   оплата административного штрафа за содержание автомобильных дорог ( п.8 Методики определения сумм неэффективного использования средств).

Выявленные в ходе контрольного мероприятия

не суммовые нарушения-5 нарушений:

1.Нарушения в ходе исполнения бюджета-1 нарушение:

а)нарушение порядка реализации муниципальной программы-1 нарушение (пункт 1.2.2 группы 1 классификатора нарушений)-В нарушении п.2 ст. 179 БК РФ муниципальная программа не приведена в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

2.Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью-1нарушение:

а)нарушение порядка учета и ведения реестра муниципального имущества-1нарушение ( пункт 3.24. группы 3 классификатора нарушений)-КУМИЗО МО «Барышский район» не были внесены изменения в реестр муниципальной собственности в связи с удорожанием стоимости автомобильных дорог.

3.Нарушение при осуществлении муниципальных закупок- 3 нарушения:

а) нарушение условий реализации контрактов-3нарушения (пункт 4.44 группы 4 классификатора нарушений)-несвоевременные расчеты по контрактам;

С учетом изложенного, Контрольно-ревизионная комиссия Совета депутатов МО «Барышский район» предлагает следующее:

1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений,отраженных в акте контрольного мероприятия;

2.Для обеспечения выполнения муниципальной программы «Ремонт и модернизация дорожного хозяйства МО «Барышский район» на 2017-2021года» изменения в программу следует вносить в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, с  решением «О бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период»;

3.Заключение контрактов и договоров на поставку товаров,выполнение работ, услуг производить в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с соблюдением всех условий, отраженных в данных контрактах, договорах;

4.Внести в реестр муниципальной собственности и в бухгалтерский учет по учету имущества казны изменения на общую сумму 8358,9т.руб.;

5. Для эффективного использования бюджетных средств сократить расходы на оплату административных штрафов;

6.За выявленные нарушения, установленные в ходе проверки, виновных лиц привлечь к дисциплинарной и материальной ответственности.

Отчет о результатах рассмотрения акта проверки необходимо предоставить  до 15.01.2020г.

Возражений или замечаний руководителя или иных уполномоченных должностных лиц на результаты данного контрольного мероприятия не предъявлено.

Председатель

Контрольно-ревизионной комиссии

Совета депутатов МО « Барышский район»                                  Т.В. Фролова