АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______ № ______

г. Барыш                                    Экз. №__

О внесении изменений

в постановление администрации муниципального образования «Барышский район» от 27.12.2016 № 677- А

В целях приведения муниципальной программы “ Ремонт и модернизация дорожного хозяйства муниципального образования «Барышский район» на 2017 - 2021 г.г.”, в соответствии с решением совета депутатов МО «Барышский район» «О бюджете муниципального образования «Барышский район» на 2019 год», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом администрации МО «Барышский район» п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Постановление администрации муниципального образования «Барышский район» от 27.12.2016 № 677 - А «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и модернизация дорожного хозяйства муниципального образования «Барышский район» на 2017 - 2021 г.г.» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 приложения к постановлению № 677 - А от 27.12.2016 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и модернизация дорожного хозяйства муниципального образования «Барышский район» на 2017 - 2021 г.г.» называемый «Система мероприятий программы «Ремонт и модернизация дорожного хозяйства муниципального образовании «Барышский район» на 2017 - 2021 г.г.»», мероприятия на 2019 год изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование муниципального образования | Объект ремонта (дорога, улица) | Вид работ | Объем работ (кв.м.) | Сметная стоимость, руб. | Объем финансирования, руб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | Средства бюджета Ульяновской области(по согласованию) |  |

| 1 | МО «Барышский район» | Барышский район | Погашение кредиторской задолжности |  |  |  | 21 600 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | МО «Барышский район» | с.Акшуат, железобетонный мост по ул.Красная | Разработка проектной документации и прохождение государственной экспертизы |  | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |
| 3 | МО "Барышское городское поселение | г. Барыш, | Ямочный ремонт | 1000 | 800 000,00 | 800 000,00 |  |  |
| 4 | МО "Барышское городское поселение | г. Барыш, ул. Степана Разина | Приведение в соответствие национальным стандартам пешеходного перехода |  | 1 642196,83 | 942 196,83 | 700 000,00 |  |
| 5 | МО "Барышское городское поселение | г. Барыш, ул. Силаевская | Отсыпка фракционным щебнем | 4845 | 1 802 301,46 | 540 690,44 | 1 261 611,02 |  |
| 6 | МО "Барышское городское поселение | г. Барыш, ул. Садовая | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 924 | 323 654,26 | 323 654,26 |  |  |

| 7 | МО "Барышское городское поселение | г. Барыш, парковка около ЦРБ | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 1895 | 830 000,00 | 830 000,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | МО "Барышское городское поселение | г. Барыш, ул. Красноармейская | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  | 297 093,65 | 297 093,65 |  |  |
| 9 | МО "Ленинское городское поселение | р.п. Ленина по ул. Молодежная, от а/д "Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка-граница области до детского сада | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 2250 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |  |  |
| 12 | МО "Измайловское городское поселение | р.п. Измайлово, ул. Свердлова до бани | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 2250 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |  |

| 11 | МО "Жадовское городское поселение" | а/д "Ушаковка-Новая деревня" | Ямочный ремонт | 1350 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | с.Заречное, ул.Свияжская | Отсыпка а/д материалом из местного карьера | 5000 | 618 987,23 | 618 987,23 |  |  |
| 13 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | с.Заречное, площадка перед СДК | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 300 | 289 742,63 | 289 742,63 |  |  |
| 14 | МО "Живайкинское сельское поселение" | с. Киселевка | Ямочный ремонт | 1160 | 353 000,00 | 353 000,00 |  |  |
| 15 | МО "Живайкинское сельское поселение" | с. Осока | Отсыпка и грейдеровка а/д |  | 110 000,00 | 110 000,00 |  |  |
| 16 | МО "Малохомутерское сельское поселение" | с. Алинкино, ул. Центральная - Западная | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 2673 | 707 100,00 | 707 100,00 |  |  |
| 17 | МО "Земляничненское сельское поселение" | п. Земляничный, ул. Речная | Отсыпка фракционным щебнем | 5000 | 700 000,00 | 700 000,00 |  |  |

| 18 | МО "Поливановское сельское поселение | с. Водорацк, от ул. Центральная до СДК | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 1200 | 1 483 412,83 | 445 023,85 | 1 038 388,98 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | МО "Поливановское сельское поселение | п. Поливаново, ул. Московская | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 3300 | 780 600,00 | 780 600,00 |  |  |
| 20 | МО "Поливановское сельское поселение | п. Поливаново, площадка возле СДК | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 1879 | 1 010 101,01 | 10 101,01 | 1 000 000,00 | 99/1 |
| 21 | МО "Поливановское сельское поселение | с.Акшуат, железобетонный мост по ул.Красная | железобетонный мост по ул.Красная с.Акшуат |  | 5 050 505,05 | 50 505,05 | 5 000 000,00 | 99/1 |
| 22 | МО "Поливановское сельское поселение | с. Акшуат, ул. Ульянова, ул. Советская | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 5589 | 5 050 505,05 | 50 505,05 | 5 000 000,00 | 99/1 |
| 23 | МО «Барышский район» | Барышский район | Оплата штрафа |  | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |

| 24 | МО "Барышское городское поселение" |  | Содержание автомобильных дорог |  | 3 384 300,00 | 3 384 300,00 |  | Бюджет МО "Барышское городское поселение" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | МО "Измайловское городское поселение" |  | Содержание автомобильных дорог |  | 747 500,00 | 747 500,00 |  | Бюджет МО "Измайловское городское поселение" |
| 26 | МО "Ленинское городское поселение" |  | Содержание автомобильных дорог |  | 1 873 300,00 | 1 873 300,00 |  | Бюджет МО "Ленинское городское поселение" |
| 27 | МО "Жадовское городское поселение" |  | Содержание автомобильных дорог |  | 1 088 600,00 | 1 088 600,00 |  | Бюджет МО "Жадовское городское поселение" |
| 28 | МО "Старотимошкинское городское поселение" |  | Содержание автомобильных дорог |  | 851 000,00 | 851 000,00 |  | Бюджет МО "Старотимошкинское городское поселение" |
| 29 | МО "Поливановское сельское поселение" |  | Содержание автомобильных дорог |  | 546 000,00 | 546 000,00 |  | Бюджет МО "Поливановское сельское поселение" |
| 30 | МО "Живайкинское сельское поселение" |  | Содержание автомобильных дорог |  | 926 000,00 | 926 000,00 |  | Бюджет МО "Живайкинское сельское поселение" |
| 31 | МО "Малохомутерское сельское поселение" |  | Содержание автомобильных дорог |  | 613 000,00 | 613 000,00 |  | Бюджет МО "Малохомутерское сельское поселение" |
| 32 | МО "Земляничненское сельское поселение" |  | Содержание автомобильных дорог |  | 297 000,00 | 297 000,00 |  | Бюджет МО "Земляничненское сельское поселение" |
|  | итого |  |  |  |  | 22 275 900,00 | 35 600 000,00 |  |

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации — начальника управления топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Барышский район» Климина С.А.

Глава администрации                                                                   А.В. Терентьев

В.Н. Тимофеев

21-2-74